Näyttösuunnitelma – PeliHylly

PeliHylly · Oma pelikirjastopalvelu: React, Express, SQLite ja julkaisu tuotantoon · Työviikot 1–18, luovutus työviikon 18 lopussa

Opettajan lähdeaineisto. Vaatimukset on luettu sivuston näyttömatriisista, joten tämä asiakirja pysyy sivuston kanssa yhdenmukaisena.

# 1 · Näytön kohde ja ympäristö

Näyttö toteutetaan oppilaitosympäristössä ohjattuna projektinäyttönä. Perusteena on Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (perusteId 9816282, diaarinumero OPH-6216-2025). Näyttö kattaa kolme tutkinnon osaa: Ohjelmointi (45 osp, 11 osaamisvaatimusta), Ohjelmistokehittäjänä toimiminen (45 osp, 14 osaamisvaatimusta) ja Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla (30 osp, 7 osaamisvaatimusta), yhteensä 32 osaamisvaatimusta.

Opiskelija rakentaa 18 työviikon aikana PeliHyllyn: pelikirjaston seurantapalvelun kuvitteelliselle Pelikellari ry:lle. Toteutus on React + Vite -frontend, Node.js + Express -backend ja SQLite-tietovarasto; palvelu julkaistaan tuotantoon julkiseen osoitteeseen. Työ tehdään yksin, mutta ohjaaja toimii kehitystiimin toisena osapuolena priorisoinnissa, vertailupäätöksissä ja ratkaisujen arvioinnissa (p8–p10).

Viikot ovat työviikkoja opiskelijan omasta aloituksesta, eivät kalenteriviikkoja. Näyttöaineisto syntyy työn aikana: commitit, pull requestit, muistiot, testimatriisi, projektipäiväkirja ja AI-loki elävät samassa repositoryssa.

Pakollinen perusversio (P0): rekisteröityminen ja kirjautuminen, pelien lisäys ja muokkaus, tilanvaihto sekä automaattinen tilahistoria, julkinen profiili tilastoineen ja julkaisu tuotantoon. Haku ja suodatus sekä arvostelut ovat P1; kokoelmat ovat P1-laajennus, josta päätetään työviikolla 11; profiiliviestit ovat P2 ja saavat jäädä pois.

# 2 · Roolit

| Opiskelija | Toteuttaa palvelun, tekee omat perustellut päätöksensä, kirjaa projektipäiväkirjaa ja AI-lokia sekä kokoaa näyttöaineiston. |
| --- | --- |
| Ohjaaja / opettaja | Vastaa ohjauksesta ja arvioinnista, kuittaa P0-rajauksen, osallistuu vertailupäätöksiin (työviikot 2, 7 ja 11) ja tarkistuspisteisiin sekä nimeää katselmoijat. Ei toimi asiakkaan edustajana. |
| Asiakkaan edustaja (työviikko 10) | Nimetty ulkopuolinen henkilö Pelikellari ry:n toiminnanvetäjän roolissa, esimerkiksi toinen opettaja, työelämäedustaja tai toisen ryhmän opiskelija. Ei opiskelijan oma ohjaava opettaja. Nimetään viimeistään työviikolla 3. |
| Julkaisutestaaja (työviikko 16) | Toinen ulkopuolinen henkilö, eri kuin asiakkaan edustaja. Ottaa julkaisuehdokkaan käyttöön puhtaassa ympäristössä pelkän kirjallisen ohjeen avulla ilman suullista apua. |
| Arvioija | Ottaa vastaan 8–10 minuutin demon työviikolla 18 ja käy näyttömatriisin läpi täsmälinkkeineen. |

# 3 · Laadun tarkistuspisteet

Opettaja tarkistaa laadun ja antaa palautteen näissä kohdissa. Muut viikot opiskelija työskentelee itsenäisesti sivuston ohjeilla.

| Viikko | Tarkistuspiste | Mitä tarkistetaan |
| --- | --- | --- |
| 2 | Suunnitelma ja P0-rajaus | Käyttäjätarinat hyväksymiskriteereineen, priorisointi, tietomalli, tietovarastovertailu ja työmääräarviot. Ohjaaja kuittaa P0-rajauksen kirjallisesti. |
| 3 | Julkaistu runko ja katselmoijat | Julkinen osoite vastaa, /api/health toimii tuotannossa, k2-muistio kirjoitettu. Asiakkaan edustaja ja julkaisutestaaja nimetään. |
| 5 | Validointi kahdessa kerroksessa | Itse rakennettu lomake, palvelinvalidointi 400-vastauksineen, curl-tulosteet ja testitapaukset T03–T05. |
| 7 | Autentikointipäätös ja omistajuus | Vertailumuistio istunto vs. token ohjaajan kommentilla; 403-tuloste toisen käyttäjän peliin; salasanat hashattuina. |
| 10 | Asiakaskatselmointi | Katselmointimuistio: rooli, ajankohta, vähintään viisi havaintoa asiakkaan omin sanoin erillään tulkinnasta, priorisoidut issuet. |
| 13 | Testimatriisin ajo | Vähintään 12 testitapausta odotuksineen ennen ajoa, toteutuneet tulokset ja virheenkorjausketju 2 regressiotestiin asti. |
| 16 | Julkaisuehdokas ja julkaisutesti | RC-tag, ulkopuolisen testaajan pöytäkirja, löydösten estävä/ei-estävä-luokittelu ja ketju 3:n aloitus. |
| 18 | Näyttö | Näyttömatriisi täsmälinkitettynä, demo ajassa, itsearvio ja AI-loki repositoryssa. |

# 4 · Arvioinnin kohteet ja työnäytteet

Sama työnäyte voi kelvata useaan kohtaan. Viikkosarake kertoo, missä työnäyte syntyy.

## Ohjelmointi

| Arvioinnin kohde | Vko | Työnäyte |
| --- | --- | --- |
| käyttää ohjelmointieditoria tai kehitysympäristöä | 1 | VS Code + Vite-dev-palvelin käytössä koko projektin; työkalutodennusten tulosteet ja kehittäjätyökalujen käyttö ketjukirjauksissa |
| etsii ja korjaa virheitä ohjelmakoodista | 8, 13, 16 | Kolme täydellistä virheenkorjausketjua: ketju 1 kehitystyössä löytyneestä aidosta bugista (ankkuri työviikko 8), ketju 2 testimatriisin löydöksestä, ketju 3 julkaisutestin estävästä löydöksestä |
| testaa ohjelman toimintoja | 13 | Testimatriisi ≥12 tapausta kolmessa luokassa, odotettu tulos kirjattu ennen ajoa, uusintatestit korjausten jälkeen |
| käyttää rakenteista ohjelmointia toteutuksissa | 4, 14 | Komponenttijako (PeliLista/PeliKortti), oma fetch-hookki, Express-reittien moduulijako; syvennys refaktoroinnissa työviikolla 14 |
| kirjoittaa ylläpidettävää ohjelmakoodia | 14 | Refaktorointicommit-sarja: nimeäminen, toiston poisto, vastuiden selkeytys; toiminta todistetusti ennallaan regressioajolla |
| tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa käyttöliittymän tai sen osia | 5, 8, 12 | Profiilisivu toteutettu työviikon 2 rautalangan mukaan; kuvakaappaus ja luonnos rinnakkain, poikkeamat perusteltu (myös lomake vko 5, responsiivisuus vko 12) |
| tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa ohjelmiston toimintoja | 6 | Tilanvaihto ja tilahistoria toteutettu käyttäjätarinan ja hyväksymiskriteerien mukaan; kriteerit ja toteutus linkitetty issueen |
| sopii tehtävistä tiimin muiden jäsenten kanssa | 2 | Viikoittainen tehtävien sopiminen ohjaajan kanssa; issue-taulu pitää tilanteen näkyvänä koko projektin ajan |
| etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkoo ongelmia yhdessä tiimin kanssa | 7 | Vertailumuistio istunto vs. token omilla kriteereillä; päätös tehty ja kirjattu yhdessä ohjaajan kanssa |
| arvioi ratkaisujen toimivuuden yhdessä tiimin kanssa | 10 | Asiakaskatselmointi: täyttääkö toteutus tarinat, mitä muutetaan ennen v1.0:aa; priorisointi yhdessä |
| arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä | 18 | Kirjallinen itsearvio: mikä onnistui, missä tarvitsi apua, mitä tekisi toisin, konkreettisin esimerkein |

## Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

| Arvioinnin kohde | Vko | Työnäyte |
| --- | --- | --- |
| selvittää kehitystiimin kanssa asiakkaan tarpeet | 1 | Toimeksiannon purku ja vähintään kahdeksan kysymyksen lista; vastaukset kirjattu ja viety käyttäjätarinoiksi työviikolla 2 |
| viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti | 3, 10, 17 | Tilannekatsaus asiakkaalle julkaistusta rungosta ilman jargonia; jatkuu katselmointiyhteenvedossa (vko 10) ja julkaisutiedotteessa (vko 17) |
| osallistuu version katselmointiin | 10, 16 | Asiakaskatselmointi julkaistusta versiosta: runko, asiakkaan omat sanat, sovitut muutokset; toinen katselmointi on julkaisutestaus työviikolla 16 |
| asettaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tärkeysjärjestykseen | 2 | Käyttäjätarinoiden P0/P1/P2-priorisointi ohjaajan kanssa; profiiliviestit tietoisesti P2:een |
| jakaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tehtäviksi | 2 | P0-tarinat pilkottu issueiksi; issue-taulu työn ohjauksen välineenä koko projektin |
| suunnittelee ja arvioi kehitystiimin kanssa tehtävien toteuttamista | 2, 11 | Työmääräarviot issueissa; arvio vs. toteuma päivitetty suunnitelmaan työviikolla 11 |
| kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa | 6 | Tilakone sallittuine siirtymineen ja historiakirjaus transaktiossa; lisäksi omistajuustarkistukset (vko 7) ja suodatuslogiikka (vko 9) |
| valitsee ohjelmistoon sopivan tietovaraston | 2 | Vertailu SQLite / JSON-tiedosto / palvelintietokanta datan rakenteen, käyttötilanteen ja laajuuden perusteella; kirjattu perustelu suunnitelmassa |
| toteuttaa yhteyden tietovarastoon | 4 | SQLite-yhteys Expressistä: skeeman migraatio, siemendata, luku/lisäys/muokkaus hallitusti (CRUD täydentyy työviikoilla 5–9) |
| hyödyntää rajapintoja ja käsittelee tietoa | 5, 9 | Oma REST-rajapinta: POST validointeineen ja virhevastauksineen, frontin fetch-käsittely virhetiloineen; kyselyparametrit työviikolla 9 |
| arvioi ohjelmiston tietoturvaa | 14 | Dokumentoitu tietoturva-arvio: syötteet, salasanahashit, istunnot, tietojen näkyvyys, SQL-injektio, XSS; riski → ratkaisu → koodiviittaus (perusta vko 7) |
| käyttää versionhallintaa | 1 | Git koko projektin ajan: etärepository työviikosta 1, kuvaavat commitit, feature-haarat työviikosta 6 alkaen |
| liittää ohjelman osan olemassa olevaan versioon | 11 | Palautemuutos feature-haarassa ja pull request pääversioon: kuvaus, itsekatselmointi, merge ja konfliktin ratkaisu |
| julkaisee ohjelman tuotantoympäristöön | 17 | v1.0: tuotantobuild, ympäristöasetukset, julkaisu valittuun pilviympäristöön, tag ja savutesti (ensimmäinen julkaisu jo vko 3) |

## Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

| Arvioinnin kohde | Vko | Työnäyte |
| --- | --- | --- |
| ottaa käyttöön ja konfiguroi ohjelmistokomponenttikirjaston käyttöön soveltuvan kehittämisympäristön | 1 | Vite + React -projektin luonti ja konfigurointi; kehitys- ja tuotantoasetukset (.env, build) kuntoon työviikkoon 3 mennessä |
| selvittää ohjelmistokomponenttikirjaston tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet | 3 | k2-muistio: mitä React ratkaisee (komponentit, tila, renderöinti) ja mitä ei (reititys, palvelin, tietovarasto), ja mitä siitä seuraa tälle projektille |
| käyttää ohjelmistokomponenttikirjaston tärkeimpiä toimintoja ja työkaluja | 8 | Profiilisivu: komponentit, propsit, hookit (useState/useEffect, oma hookki), reititysparametrit, kirjautuneen tila contextilla (vko 7) |
| tuo kehittämisympäristöön ulkoisia komponentteja | 9 | react-router (vko 3) ja toinen ulkoinen komponentti perusteltuna: vertailu, konfigurointi ja riippuvuuden kirjaus dokumentaatioon |
| suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmiston ohjelmistokomponenttikirjastoa käyttäen | 13 | Kokonaisketju: komponenttirakenne ja vastuut suunniteltu (vko 2), toteutettu työviikoilla 3–12, testattu matriisilla työviikolla 13 |
| julkaisee ohjelmiston asiakkaan ympäristöön | 16 | Viten tuotantobuild julkaisuehdokkaana asiakkaan ympäristöön julkaisutestausta varten; v1.0 samaan osoitteeseen työviikolla 17 |
| dokumentoi ohjelmiston sovitulla tavalla | 15 | README + käyttöönotto-ohje: asennus, käynnistys, riippuvuudet, ympäristöasetukset; todistettu kuivaharjoituksella ja työviikon 16 ulkopuolisella testillä |

# 5 · Dokumentaatio ja sen kohdeyleisö

Dokumentaatio tehdään käyttäjille, ei arviointia varten. Arviointiaineisto on erillinen.

| Käyttäjälle | Arviointiin |
| --- | --- |
| README ja käyttöönotto-ohje: mitä PeliHylly tekee, vaatimukset, asennus, .env.example, migraatiot, käynnistys ja julkaisu. Kirjoitetaan työviikolla 15 ja testataan ulkopuolisella työviikolla 16. | Projektipäiväkirja, AI-loki, suunnitelma päivityksineen, vertailumuistiot, katselmointimuistio, julkaisutestin pöytäkirja, testimatriisi, tietoturva-arvio ja täsmälinkitetty näyttömatriisi. |

Käyttöohjeen laatu mitataan työviikolla 16: ulkopuolinen testaaja ottaa palvelun käyttöön puhtaassa ympäristössä pelkän kirjallisen ohjeen avulla, ilman suullista apua.

# 6 · Tekoälyn käyttö

Tekoäly on sallittu apuväline. Se saa selittää virheilmoituksia, tarkistaa ratkaisuja ja ehdottaa testitapauksia. Näytön ydin (komponenttirakenne, saavutettavuusratkaisut ja CSS) tehdään itse, ja koko sovelluksen CSS on opiskelijan omaa. Vähintään kaksi näkymää (pelin lisäyslomake työviikolla 5 ja profiilisivu työviikolla 8) rakennetaan alusta itse ilman valmista UI-komponenttikirjastoa.

Jokainen 18 viikosta sisältää osuuden, jota ei voi suorittaa kielimallilla: oma ympäristö ja omat komentotulosteet, oma tietomalli ja oma data, curl- ja tietokantatodennukset omaa palvelua vasten, nimettyjen ulkopuolisten ihmisten sanat sekä oma julkaistu osoite. Merkittävä tekoälyn käyttö kirjataan AI-lokiin muodossa ymmärrä → tarkista → testaa → kirjaa.

# 7 · Palautuspaketti

Julkaistu tuotos

Palvelu julkisessa osoitteessa, tag v1.0 repositoryssa.

Repository

client/, server/ ja project-docs/. Kaikki dokumentaatio project-docs-kansiossa.

Projektipäiväkirja ja AI-loki

project-docs/projektipaivakirja.md ja AI-loki, viety repositoryyn viikoittain.

Suunnitelma

project-docs/suunnitelma.md, päivitetty työviikoilla 11 ja 16.

Testiaineisto

Testimatriisi tuloksineen ja kolme täydellistä virheenkorjausketjua.

Katselmoinnit

Asiakaskatselmoinnin muistio (vko 10) ja julkaisutestin pöytäkirja (vko 16).

Näyttömatriisi

32 vaatimusta täsmälinkitettyinä työnäytteisiin.

Itsearvio ja demo

Kirjallinen itsearvio ja 8–10 minuutin demo.

Luovutus viimeistään työviikon 18 lopussa.

# 8 · Huomioita opettajalle

Päivätön tila

Viikot 1–18 ovat työviikkoja opiskelijan omasta aloituksesta. Aineistossa ei ole kalenteripäivämääriä, joten sama paketti käy mille tahansa aloitusajankohdalle.

Katselmoijat ovat ohjaajan päätös

Asiakkaan edustaja nimetään viimeistään työviikolla 3 ja hän toimii työviikolla 10; julkaisutestaaja on eri henkilö ja toimii työviikolla 16. Kumpikaan ei ole opiskelijan oma ohjaava opettaja.

Virheenkorjausketju 1 on ehdollinen

Ketju 1 ankkuroidaan työviikolle 8, mutta se kirjataan siinä viikossa, jossa aito bugi osuu. Keksittyjä bugeja ei kirjata: jos aitoja ei löydy, ohjaaja merkitsee vikatehtävän.

Kokoelmat ovat rajauspäätös

Kokoelmien (monta-moneen) toteutus päätetään työviikolla 11 työviikolla 9 kirjatuilla kriteereillä. Siirto v1.1-listalle on hyväksytty lopputulos, ei epäonnistuminen.

Aiheen muunnelma

Opiskelija voi toteuttaa videopeliarkiston sijaan esimerkiksi musiikki- tai elokuva-arkiston, jos hän perustelee ohjaajalle, mikä muunnelmassa on järkevää: esimerkiksi CD-arkistossa tilahistorian tilalle sopii kuunteluhistoria tai levyn kunto.

Avoimet asiat

Lisenssi, repositoryn julkisuus, perusteversion siirtymäsääntö, katselmoijien nimeäminen ja julkaisualustan tilin omistajuus ovat ohjaajan tai oppilaitoksen päätöksiä. Tyhjä kenttä suunnitelmassa on oikea tulos, kunnes asia on sovittu.