Näyttösuunnitelma

Parlar Ioniano · Oman keksityn kielen esittelysivusto: käsin kirjoitettu HTML/CSS/JS, Bootstrap ja datavetoiset kielioppitaulukot · Viikot 36–49 · ei projektityötä viikoilla 41–43 (syysloma vko 42), luovutus pe 4.12.2026

Opettajan lähdeaineisto. Vaatimukset on luettu sivuston näyttömatriisista, joten tämä asiakirja pysyy sivuston kanssa yhdenmukaisena.

# 1 · Näytön kohde ja ympäristö

Näyttö suoritetaan oppilaitoksen webprojektina viikoilla 36–49/2026 (11 työviikkoa; viikoilla 41–43 ei projektityötä). Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja julkaisee staattisen verkkosivuston, joka esittelee hänen itse luomansa kielen (Ionian / Lingua Ioniana). Tekniikka: käsin kirjoitettu HTML ja CSS ilman käännösvaihetta tai bundleria, vanilla JavaScript ES-moduuleina, sisältö JSON-tiedostoina data-kansiossa ja ladattuna ajonaikaisella fetch-kutsulla, Bootstrap 5 komponenttikirjastona CDN:stä (versio kiinnitetty), yksikkötestit selaimessa avattavalla omalla testisivulla, julkaisu GitHub Pagesiin suoraan main-haarasta. Koko projekti ja tuotos ovat englanniksi; arviointiasiakirjat suomeksi.

Näyttö kattaa neljä tutkinnon osaa perusteesta OPH-6216-2025 (perusteId 9816282): Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät (12 vaatimusta), Ohjelmointi (11), Ohjelmistokehittäjänä toimiminen (14) ja Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla (7) — yhteensä 44 vaatimusta. Vaatimusten työnäytteet syntyvät viikoittain ja linkitetään täsmällisesti viikolla 49.

Roolit on kirjattu auki suunnitelmaan: opiskelija toimii sekä kehittäjänä että asiakkaana kielen luojan roolissa; ohjaaja toimii tilaajan edustajana katselmoinneissa; ulkopuolinen testaaja on eri henkilö, joka ei tunne kieltä. Arvioitava osaaminen on webkehitys — kieli itsessään on opiskelijan omaa lähdeaineistoa, jonka oikeellisuuden vain hän voi todentaa.

Pakollinen perusversio (P0): julkaistu sivusto, jossa Home, Alphabet & Pronunciation, Pronouns, Nouns & Articles, Numbers + itse rakennettu numeromuunnin (ilman Bootstrap-komponentteja) ja Phrasebook; kaikki sisältö JSON-datasta; vähintään 12 testitapausta odotettuine tuloksineen ennen ajoa; 3 virheenkorjausketjua; katselmointi ja käyttäjätesti; v1.0 GitHub Pagesissa.

# 2 · Roolit

| Opiskelija | Suunnittelee, toteuttaa, testaa ja julkaisee sivuston; kirjoittaa projektipäiväkirjan ja AI-lokin; toimii asiakkaana kielen luojan roolissa. |
| --- | --- |
| Ohjaaja / opettaja | Tilaajan edustaja katselmoinneissa; vastaa avoimista asioista (lisenssi, oppilaitoksen tietoturvalinja); tarkistuspisteiden laadunvalvonta; arviointi. |
| Ulkopuolinen testaaja | Ei tunne kieltä. Testaa v0.5:n viikolla 44; viikon 48 käyttäjätestin tekee mieluiten eri henkilö pelkän kirjallisen ohjeen varassa. Havainnot kirjataan testaajan omilla sanoilla; repositoryssa testaaja näkyy vain roolina (testaaja A, B), nimet tarvittaessa ohjaajalle Teamsissa. |

# 3 · Laadun tarkistuspisteet

Opettaja tarkistaa laadun ja antaa palautteen näissä kohdissa. Muut viikot opiskelija työskentelee itsenäisesti sivuston ohjeilla.

| Viikko | Tarkistuspiste | Mitä tarkistetaan |
| --- | --- | --- |
| 36 | Toimeksianto ja ympäristö | Kysymyslista vastauksineen, julkinen repo tietosuojatarkistuksineen, ensideploy julkisessa osoitteessa, suunnitelmaluonnos ja P0-backlog |
| 38 | Vertailumuistio | Bootstrap + yksi muu kirjasto + ei kirjastoa -vaihtoehto, omat mittaukset (siirretty KB, Lighthouse), perusteltu päätös ja keskustelu kirjattu |
| 40 | v0.5 ennen lomaa | Neljä sisältönäkymää tuotannossa, v0.5-tagi, sitova sopimus katselmoinnista (roolit + päivä) repositoryssa |
| 44 | Katselmointi | Testaajan sanat erillään tulkinnasta, päätös jokaisesta havainnosta, backlog ajan tasalla, ketju 1/3 valmis, t12:n avoin asia käsitelty |
| 47 | Testit ja laatu | Testimatriisi ajettu (≥12), ketjut 1–3 valmiit, Lighthouse ennen/jälkeen -parit, HTML-validointi, CDN-riippuvuuksien tarkistus ja salaisuustarkistus |
| 48 | Julkaisu | Puhtaan ympäristön ajo, käyttäjätesti kirjattuna testaajan omilla sanoilla erillään tulkinnasta, julkaisupolun kuvaus omista artefakteista, v1.0-release |
| 49 | Näyttö | 44 vaatimuksen täsmälinkit tiedostossa project-docs/evidence-matrix.md (perustettu viikolla 48), päiväkirja 11 viikolta, demo harjoiteltu, itsearviointi |

# 4 · Arvioinnin kohteet ja työnäytteet

Sama työnäyte voi kelvata useaan kohtaan. Viikkosarake kertoo, missä työnäyte syntyy.

## Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät

| Arvioinnin kohde | Vko | Työnäyte |
| --- | --- | --- |
| Palveluasenne | 44, 48 | Katselmoinnin ja käyttäjätestin vuorovaikutus; palautteen vastaanotto ja jatkotoimet kirjattuna |
| Asiakkaiden palvelu | 36, 44 | Aloituskeskustelu ja katselmointi asiakasroolin kanssa; kysymyslista vastauksineen |
| Tarpeen varmistaminen | 36 | Tarvekartoitus ja perusteltu ratkaisuehdotus suunnitelmassa |
| Palautteen pyytäminen | 44, 49 | Palautepyyntö katselmoinnissa; itsearviointi näyttöviikolla |
| Viestintäkanavat | 36–49 | GitHub-issuet ja sovitut viestintäkanavat käytössä koko projektin ajan |
| Alan perussanasto | 38 | Vertailumuistio: alan sanasto ja kirjastovaihtoehtojen vertailu trendeineen |
| Englanninkielinen materiaali | 37–39 | Englanninkieliset dokumentaatiolähteet päiväkirjassa ja AI-lokissa |
| Tiedonhaku ongelmissa | 44–47 | Virheenkorjausketjujen tiedonhaku lähteineen |
| Käyttöjärjestelmät | 36 | Kehitysympäristön pystytys: käyttöjärjestelmä, VS Code, paikallinen web-palvelin, Git |
| Verkkoyhteyden jako | 36 | Puhelimen verkkoyhteyden jako tietokoneelle (hotspot), ensideploy sen kautta ja julkisen osoitteen testaus puhelimella; tietoturvahuomiot (vahva salasana, oma yhteys koulun verkon sijaan) kirjattu |
| Verkon perusrakenne | 48 | Julkaisupolun kuvaus omista artefakteista: localhost → LAN → Pages/CDN/HTTPS |
| Laitteiden suojaus | 36, 44, 47 | Ympäristön suojaus (GitHubin 2FA ja julkisen repon yksityisyystarkistus), tarkistuspiste ja riippuvuusaudit; oppilaitoksen linjaa vaativa osa on avoin asia |

## Ohjelmointi

| Arvioinnin kohde | Vko | Työnäyte |
| --- | --- | --- |
| Kehitysympäristö | 36 | VS Code, Live Server ja selaimen kehittäjätyökalut käytössä; ensimmäinen commit ja deploy |
| Virheiden korjaus | 44–47 | Kolme virheenkorjausketjua havainnosta regressiotestiin |
| Toimintojen testaus | 45, 47 | Muuntimen yksikkötestit selaimessa (tests/tests.html) ja testimatriisin ajo tuloksineen |
| Rakenteinen ohjelmointi | 45 | Muuntimen puhtaat funktiot ja ES-moduulijako (js/numbers.js) |
| Ylläpidettävä koodi | 47 | Refaktorointisarja testit vihreinä; nimeäminen ja HTML-validointi |
| Käyttöliittymän toteutus | 38–40 | Sivut sivukartasta: Home, Alphabet, Pronouns, Nouns & Articles |
| Toimintojen toteutus | 45–46 | Muunnin ja haku issueista toteutukseen valmis kun -ehtoineen |
| Tehtävistä sopiminen | 36, 44 | Viikkosopimiset ohjaajan kanssa; tehtäväjako issueina |
| Ratkaisujen etsiminen yhdessä | 38, 44 | Kirjastovaihtoehtojen puinti ja katselmoinnin ratkaisut yhdessä |
| Toimivuuden arviointi | 44 | Ratkaisujen toimivuuden arviointi katselmoinnissa päätöksineen |
| Oman toiminnan arviointi | 49 | Itsearviointi ja viikkopäiväkirjan reflektio-osiot |

## Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

| Arvioinnin kohde | Vko | Työnäyte |
| --- | --- | --- |
| Asiakkaan tarpeet | 36 | Aloituskeskustelu: tarpeet kirjattu päätöksiksi, avoimiksi asioiksi ja oletuksiksi |
| Asiakaslähtöinen viestintä | 44, 48 | Tekninen asia selitetty asiakkaalle arkikielellä (katselmointi- ja testimuistiot) |
| Version katselmointi | 44 | Version v0.5 katselmointi päätöksineen |
| Tärkeysjärjestys | 36 | P0/P1/P2-priorisointi backlogissa perusteluineen |
| Tehtäviksi jako | 36 | Toiminnot jaettu issueiksi, joissa valmis kun -ehto ja kokoarvio |
| Toteutuksen suunnittelu ja arviointi | 36, 44 | Työmääräarvioiden ja toteuman vertailu uudelleensuunnittelussa |
| Toimintalogiikka | 45–46 | Muunninlogiikka ja hakutoiminto |
| Tietovaraston valinta | 37 | Tietovarastopäätös: JSON-tiedostot data-kansiossa + ajonaikainen fetch, hylätyt vaihtoehdot perusteltu |
| Yhteys tietovarastoon | 37, 39 | Fetch-lataus sekä lataus- ja virhetilat toteutettuna ja testattuna |
| Rajapinnat ja tiedon käsittely | 39, 46 | Fetch API ja datan muunnokset: ryhmittely, suodatus, haku |
| Tietoturvan arviointi | 46, 47 | XSS-turvallinen renderöinti (textContent) todistettuna, CDN-riippuvuuksien tarkistus, ei salaisuuksia |
| Versionhallinta | 36–49 | Commit-historia, tagit (v0.5, v1.0) ja palautemuutoksen feature-branch |
| Osan liittäminen versioon | 45, 46 | Feature-branch liitetty olemassa olevaan versioon (palautemuutos) |
| Julkaisu tuotantoon | 36, 48 | Ensideploy ja v1.0-julkaisu GitHub Pagesiin |

## Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

| Arvioinnin kohde | Vko | Työnäyte |
| --- | --- | --- |
| Kehittämisympäristön käyttöönotto | 36, 38 | Kehittämisympäristön käyttöönotto sekä Bootstrapin käyttöönotto CDN:stä ja konfigurointi css/style.css:n muuttujaylikirjoituksilla |
| Mahdollisuudet ja rajoitteet | 38 | Vertailumuistio: Bootstrapin mahdollisuudet ja rajoitteet omin mittauksin |
| Toiminnot ja työkalut | 39, 40 | Navbar, taulukot, välilehdet, accordion ja grid Bootstrapin komponenteilla |
| Ulkoiset komponentit | 38 | Ulkoiset komponentit CDN:stä: Bootstrap CSS ja JS versio kiinnitettynä, ikonit ja fontit |
| Toteutus kirjastolla | 39–46 | Sivujen suunnittelu, toteutus ja testaus Bootstrapia käyttäen |
| Julkaisu asiakkaalle | 48 | Julkaisu asiakkaan ympäristöön (GitHub Pages, julkinen osoite) |
| Dokumentointi | 48 | README ja käyttäjädokumentaatio sovitussa muodossa |

# 5 · Dokumentaatio ja sen kohdeyleisö

Dokumentaatio tehdään käyttäjille, ei arviointia varten. Arviointiaineisto on erillinen.

| Käyttäjälle | Arviointiin |
| --- | --- |
| README ja sivuston ohjeet kirjoitetaan englanniksi kielen oppijalle ja projektia ajavalle: mitä sivusto on, miten projekti ajetaan, mistä sisältö tulee. | Projektipäiväkirja, testimatriisi, virheenkorjausketjut, muistiot, AI-loki ja linkitetty näyttömatriisi project-docs/evidence-matrix.md project-docs-kansiossa. |

Ulkopuolinen henkilö saa projektin käyntiin pelkän README:n avulla ja oppii sivustolta kahviladialogin ilman suullista apua. Jokainen epäröintikohta kirjataan ohjeen korjauslistalle.

# 6 · Tekoälyn käyttö

Tekoäly on sallittu apuväline HTML:ssä, CSS:ssä ja JavaScriptissä, virheilmoituksissa ja testi-ideoissa: ymmärrä → tarkista → testaa → kirjaa. Jokainen merkittävä käyttö kirjataan AI-lokiin aineistoviitteineen ja tietosuojavahvistuksineen.

Sisältö on tekoälyn ulottumattomissa: mikään malli ei osaa opiskelijan itse luomaa kieltä. Jokainen kielioppitaulukko, fraasi ja testin odotusarvo tulee opiskelijan omasta PDF:stä ja tarkistetaan sitä vasten — keksitty muoto on bugi. Itse tehtävä ydin: sivuston rakenne, saavutettavuusratkaisut, muunninlogiikka ja testien odotusarvot.

# 7 · Palautuspaketti

Julkaistu tuotos

GitHub Pages -osoite ja v1.0-release julkaisumuistiinpanoineen

Repository

index.html ja sivut, css/, js/, data/ (JSON-data), tests/, tools/ ja project-docs/

Projektipäiväkirja

project-docs/project-journal.md — 11 viikkoa, kolme pääkenttää jokaisesta

Testiaineisto

Testimatriisi tuloksineen, 3 virheenkorjausketjua, Lighthouse-parit, HTML-validoinnin ja CDN-riippuvuuksien kirjaus

AI-loki

project-docs/AI-log.md aineistoviitteineen

Näyttömatriisi

project-docs/evidence-matrix.md: 44 vaatimuksen täsmälinkit työnäytteisiin (tunnus, linkki, viikko)

Luovutus viimeistään pe 4.12.2026.

# 8 · Huomioita opettajalle

Perusteen versio

OPH-6216-2025 (perusteId 9816282, voimassa 1.8.2026 alkaen). Jos ryhmä on aloittanut vanhalla perusteella (OPH-4948-2021), siirtymäsääntö on ohjaajan päätös — kirjattu avoimeksi asiaksi.

t12 on osittainen

Laitteiden suojauksen näyttö kertyy osanäytteinä (vko 36 ympäristön suojaus, vko 44 tarkistuspiste, vko 47 riippuvuusaudit). Oppilaitoksen linjaa vaativa osa on avoin asia, joka käsitellään viikon 44 tarkistuspisteessä.

Tiimivaatimukset yksilöprojektissa

Tiimi = opiskelija + ohjaaja + asiakasrooli. Tehtävistä sopiminen, yhteinen ongelmanratkaisu ja ratkaisujen arviointi todentuvat viikkosopimisissa, vertailumuistion keskustelussa ja katselmoinneissa.

s10 rajapinta

Rajapintanäyte on Fetch API + JSON-datan käsittely (ryhmittely, suodatus, haku) data-kansion tiedostoista. Erillistä ulkoista REST-palvelua ei projektissa ole — jos arvioija edellyttää ulkoista rajapintaa, asia nostetaan esiin viikon 44 tarkistuspisteessä.

Sisällön tekijänoikeus

Kielen aineisto on opiskelijan omaa (© 2026). Sivusto täyttää aineiston omien käyttöehtojen 'spread awareness' -ehdon ja näyttää tekijämaininnan. PDF:n keskeneräiset sivut 57–58 on rajattu pois — sivusto sanoo 'coming later'.

P1-takaraja

Verbs-näkymä (P1) aloitetaan vain, jos P0 on valmis viikon 46 loppuun mennessä. Interaktiivinen konjugaattori ei kuulu projektiin missään tilanteessa — se on toimeksiannossa erikseen nimetty houkutus.

Näyttödemo

8–10 min: tuotos toiminnassa (muunnin, fraasihaku), yksi tekninen päätös perusteluineen, yksi virheenkorjausketju, Git-historia ja tarkistettu tekoälyn käyttö.

Kevyt teknologiavalinta

Projektissa ei ole käännösvaihetta eikä pakettienhallintaa: HTML, CSS ja JavaScript kirjoitetaan käsin ja Bootstrap tulee CDN:stä. Siksi 'build'-tyyppiset työnäytteet on korvattu kevytstack-vastineilla: sivun paino selaimen Network-paneelista, W3C-HTML-validointi, Lighthouse-parit ja CDN-riippuvuuksien tarkistus (versio kiinnitetty, integrity-tiiviste) npm auditin sijaan. Yksikkötestit ajetaan selaimessa tests/tests.html-sivulta ilman testikirjastoa.